乌海市重大项目联审联批工作机制方案

（送审稿）

为全面落实自治区重大项目联审联批工作机制有关要求，进一步优化项目审批服务，提高手续审批效率，推动重大项目早开工、快建设，充分发挥扩大有效投资的关键作用，结合实际建立乌海市重大项目联审联批工作机制，制定以下方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，全面落实自治区党委、政府有关联审联批工作要求，构建务实高效的重大项目联审联批工作机制，实现横向各部门并联审批、纵向市区两级部门协同审批，着力推动简政放权、打通政策堵点、优化审批流程、补齐服务短板、激发投资活力，为全市经济社会高质量发展提供重要支撑。

二、组织架构

乌海市重大项目联审联批工作机制（以下简称联审联批机制）由总召集人、副总召集人和组成人员构成，内设办公室、联审联批专项工作组（以下简称专项工作组）和国家、自治区层面审批事项跟进工作组（以下简称跟进工作组）。

（一）联审联批机制组成人员。联审联批机制总召集人由市人民政府主要领导同志担任，副总召集人由市人民政府相关分管领导同志担任，组成人员由市委政法委分管负责同志，市发展改革委、工信局、自然资源局、生态环境局、住房城乡建设局、交通运输局、水务局、农牧局、文体旅游广电局、能源局、应急管理局、政数局、国家安全局、乌海气象局等有关部门单位主要负责同志担任。

（二）联审联批机制内设机构。联审联批机制办公室设在市发展改革委，办公室主任由市发展改革委主任兼任，成员由联审联批机制组成单位分管负责同志担任，联络员由联审联批机制组成单位相关审批业务科室主要负责同志担任。工作机制办公室内设专项工作组、跟进工作组。专项工作组以常态化临时机构实现常设化运作，由市发展改革委、工信局、自然资源局、生态环境局、住房城乡建设局、交通运输局、水务局、文体旅游广电局、能源局、政数局等10个部门各选派1名业务骨干脱产组建，在市政务服务中心集中办公。根据工作需要，专项工作组可协调联审联批机制其他成员单位临时派员参加。跟进工作组根据工作需要动态调整组成部门和人员，常态化工作由专项工作组负责，梳理提出需要跟进的国家、自治区层面审批事项，具体跟进工作由对口审批责任部门选派1名副处级干部专门包联负责，针对所跟进的具体审批事项推进情况，主动配合好自治区重大项目联审联批工作机制，对接跟进相关国家部委、自治区厅局的审批工作。

三、任务目标

（一）项目范围。总投资1亿元以上企业投资类、5000万元以上政府投资类重大项目；市委、市政府重点推动的能源、交通、水利等基础设施项目、社会民生项目、招商引资项目。

（二）审批事项。项目开工前需要办理的各项主要前期手续；向各区、各行业主管部门、项目业主单位公开征集的前期手续审批中存在的“堵点”“难点”问题，主要包括不合理的政策限制、不规范的审批流程以及简政放权等方面存在的问题；需要国家、自治区层面审批的事项及自治区重大项目联审联批工作机制交办的事项。

（三）目标要求。各项审批工作依法合规的前提下，不断优化审批服务、规范审批程序、提高审批效率，确保项目业主单位明确的计划开工时间节点前完成前置手续审批。原则上要求，上半年计划开工项目在3月底前实现主要前期手续“应批尽批”；下半年计划开工项目在8月底前实现主要前期手续“应批尽批”。

四、工作内容

（一）制定清单台账。在每年10月底前，各有关行业主管部门从下一年度计划新建项目中选取符合条件的需联审联批项目，报至联审联批机制办公室，汇总形成项目清单。同步梳理汇总需要审批的各项前期手续、公开征集的“堵点”“难点”问题，形成工作台账，实行全流程管理。联审联批机制办公室根据符合条件的具体拟建项目计划开工情况、“堵点”“难点”问题解决进展，每周动态更新项目清单和工作台账。

（二）开展联审联批。专项工作组会同有关行业主管部门、审批部门、项目单位研究项目清单和工作台账，提出审批环节、时序优化意见，明确可容缺受理审批的具体事项，形成联审联批任务交办单，转交相关审批职能部门，推动开展并联审批，限期办结。市级各有关审批部门依据职能职责，研究制定服务和保障联审联批工作的政策措施，明确工作任务，量化工作目标，压实工作责任，相关情况及时向联审联批机制办公室报备。

（三）及时会商研究。专项工作组及时组织集中会商，研究推动联审联批工作中遇到的难点问题、复杂事项。对于市级审批部门难以解决、项目业主反映强烈和久拖不决的审批事项，以及公开征集的重大问题、事项，报请联审联批机制总召集人或副总召集人同意后，召开专题协调会议推动解决。

（四）定期调度督导。专项工作组实行“周调度、周报告”制度，每周调度分析联审联批工作推进情况，并将进展情况、存在问题和工作建议报告联审联批机制总召集人和副总召集人，抄送各成员单位。市政府督查室根据工作需要建立督导台账，督促有关部门限期办结审批事项、完成集中会商和专题协调会议交办的工作任务。