关于开展招商引资重大签约项目信息互通前置服务工作的通知

各区经济合作部门、各区行政审批和政务服务部门：

为全面贯彻落实国家、自治区党委、政府、乌海市委、政府优化营商环境决策部署，进一步深化“放管服”改革，建立健全部门信息互通机制，简化办事程序，提高服务效能，理顺招商项目开工前行政审批事项办理流程，推动我市招商引资项目尽快落地，现将有关事宜通知如下：

一、工作目标

建立健全部门间信息互通机制，全力做好招商引资重大项目“代办帮办”前置服务，着力优化审批服务，压缩审批流程，最大限度减环节、减时间、减材料、减跑动、减成本，为企业提供要件最精、环节最简、时限最短的政务服务，变“企业上门跑”为“部门主动办”。

二、服务范围

凡与我市签约的招商引资重大项目（农业、现代服务业等一、三产项目投资金额5000万元以上，工业项目投资金额1亿元以上），均要纳入信息互通前置服务范围。

三、工作内容

（一）建立招商引资重大签约项目互通台账。市区域经济合作局与市行政审批和政务服务局共同制定招商引资重大签约项目前置服务登记表标准格式（附件1），规范填写内容，确保信息准确完整，通过公文传输系统、邮箱等方式及时互通项目签约及审批进展。

（二）搭建“代办帮办”沟通桥梁。市、区招商主管部门和行政审批部门应指定专门科室、专人全程负责进行信息互通工作对接及“代办帮办”服务。市区域经济合作局、各区经济合作部门统一归集本级负责的招商引资重大签约项目信息，并在签约后第一时间主动与签约项目企业联系对接，填写《乌海市招商引资重大签约项目前置服务登记表》后传递至同级行政审批部门。行政审批部门填写确认项目所需相关手续后，转同级招商主管部门反馈至项目建设企业，为企业和行政审批部门搭建沟通渠道。

（三）统筹调度动态管理项目进展。每月10日前各级行政审批部门应汇总上月招商引资重大签约项目审批进展情况及存在的问题，准确填写《乌海市招商引资重大签约项目前置服务办理情况台账》（附件2）反馈至同级区域经济合作部门。招商主管部门协助行政审批部门深入推进“蒙速办·帮您办”代办帮办服务，做好招商引资重大签约项目审批进度、办理情况及制约因素等信息台账动态管理，并及时告知企业协调办理情况进展。

（四）集中研究加快推动项目审批进度。针对招商引资重大签约项目审批办理过程中存在的问题，通过“蒙速办·帮您办”会商联审工作机制召开专项会议协调解决，围绕不同阶段的审批事项，组织相关审批部门及涉及单位对审批办理事项进行精准会商、事项联审。

（五）建立投资意向企业答复机制。企业若有投资意向，可向市、区招商主管部门递交书面情况说明，根据项目具体情况，市、区招商主管部门联合行政审批部门通过召开专题会议、线上沟通等方式共同研究，及时答复，让意向企业提前掌握投资项目审批手续办理需求，增进项目投资意愿，深化信息互通前置服务工作，推动意向项目取得实质性进展。

四、其他要求

招商引资重大签约项目信息互通前置服务工作是优化营商环境，促进招商引资工作提质增效的系统工程。各有关部门要提高政治站位，转变思想观念，深刻理解把握此项工作的重要性，将其作为优化营商环境和“我为群众办实事”的重要抓手，加强统筹谋划，细化责任分工，聚焦整合资源，确保信息互通前置服务工作有序进行。

市、区招商主管部门和市、区行政审批部门在调度整理签约项目各项手续办理情况时，应以减轻企业负担，提高政府效能为目标，加强部门间沟通，避免企业重复提供信息，原则上不得针对同一事项反复向企业调度相关信息。招商主管部门、行政审批部门及各相关主管部门要积极宣传推广这一服务举措，切实提升招商引资工作实效，打造一流营商环境。

附件：1.乌海市招商引资重大签约项目前置服务登记表

- 2.乌海市招商引资重大签约项目前置服务办理

- 情况台账

乌海市区域经济合作局        乌海市行政审批和政务服务局

2022年4月22日

附件1

乌海市招商引资重大签约项目

前置服务登记表（模板）

填报单位：                                      年   月   日

| 项目基本情况 | 项目名称 | XX公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目单位 负责人 | 张三 | 经办人 | 李四 |  | 联系电话 |  | 13xxxxxxxxxxxx |
|  | 区划 | 市本级 |  |  | 投资类型 |  | 社会投资 |  |
|  | 建设内容及规模 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |
| 审批手续办理需求（行政审批部门填写） | 企业开办阶段 | 需企业注册登记 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项用地阶段 | 需企业准备可行性研究报告（发改部门）与建设项目用地预审与选址意见书核发（自然资源部门）相关事项资料…… |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程建设许可阶段 | 需企业准备建设项目设计方案审查（自然资源部门）、应建防空地下室的民用建筑项目报建审批（人防办）…… |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工许可阶段 | 需企业准备施工图联合审查 （中介机构）、人防设计审查（人防）、消防设计审核（住建）、施工许可（住建）相关事项资料…… |  |  |  |  |  |  |
|  | 评估评价阶段 | 需企业准备环境影响评价（环保）…… |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政公用服务 | 需企业准备供电方案（供电部门）…… |  |  |  |  |  |  |
| 招商主管部门联系人： 联系电话： 行政审批部门联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：表格根据实际情况调整行宽。

附件2

乌海市招商引资重大签约项目前置服务办理情况台账（模板）

填表日期：

| 编号 | 项目基本情况 |  |  |  | 手续办理进展（填写服务相关内容） | 招商主管部门联系人及联系方式 | 行政审批部门联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 项目单位负责人及联系电话 | 区划 | 建设内容及规模 |  |  |  |
| 例 | XXXXXXXX项目 | 王XX 132XXXX6354 | XX区 | 总投资额XX亿元，建设……项目 | 3月份，为企业提供可行性研究报告服务，已办结（正在进行中） 4月份，为企业项目提供建设用地预审与选址意见书核发 5月份…… 6月份…… （有进展时，按照实际情况延续此处内容） | 张XX 189XXXX1234 | 李XX 156XXXX9876 |