2022年度乌海市大数据中心

部门决算公开报告

目	录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  概况

一、主要职能、职责

1．主要职能。

乌海市大数据中心贯彻落实党中央、自治区党委关于大数据、信息化工作方针政策和乌海市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，承担市本级政府信息化规划建设、管理运维，统筹数据资源管理工作。

2.主要职责是：

（一）承担智慧城市和大数据建设相关工作，统筹研究智慧城市和大数据制度创新、管理创新、服务创新、协同创新、改革发展，负责相关规划、政策等制定的前期研究论证，组织开展相关工作。

（二）承担全市数字基础设施建设发展规划、政策等制定的前期研究论证，组织开展相关工作。统筹推进全市政务信息基础设施建设，负责市本级政务网络、政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运维工作。

（三）承担全市数字经济发展中大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术规划、政策制定的前期研究论证，组织开展相关工作。负责数字经济发展运行态势监测、分析和评估相关工作。

（四）承担全市数字政府建设规划、方案制定的前期研究论证，组织开展相关工作。承担市本级政务信息化和大数据应用系统规划建设和管理运维工作。组织开展网络安全和数据安全相关技术研究并提出安全防护建议。承担市政府系统信息化相关安全保障工作。

（五）承担全市数字社会建设规划、方案制定的前期研究论证，组织开展相关工作。负责社会治理、公共服务、新型智慧城市、数字乡村建设相关工作。

（六）承担全市政务数据资源建设、管理、规划、方案制定的前期研究论证，组织开展相关工作。负责全市政务数据资源管理工作。负责基础信息资源库、主题信息资源库、公共信息资源库统筹和建设相关工作，推进政务数据与社会数据融合应用。负责全市大数据中心建设管理工作。组织全市政务数据资源目录编制和数据采集归集、共享开放、开发利用等工作。推动数据要素市场化。

（七）统筹市本级政府系统政务信息化建设需求，提出建设投资计划建议，统一使用市本级政府系统政务信息化建设、运行维护资金，管理全市大数据发展相关专项资金。

（八）承担大数据相关领域投融资、宣传推介、合作交流、会议会展等服务工作。

（九）指导全市大数据和政务信息化相关工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

- 机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本部门内设机构包括综合科、基础设施与信息安全科、数据资源管理科、规划与应用推进科、政务信息服务一科、政务信息服务二科。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市大数据中心部门本级。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乌海市大数据中心（本级） | 公益一类事业单位 |

三、2022年度部门主要工作完成情况

一是做好云计算中心管理工作，科学调配各部门云资源服务，完成云计算中心和十个电子政务外网重点系统的三级等保测评整改工作，保障全市网络、信息系统安全、稳定运转。

二是建成“城市大脑”，设计总体态势、城市管理、市域社会治理、政务服务、交通态势五大应用场景，接入视频监控2030路、物联网设备500套，视线里燃气、小区、涵洞等城市要素运行态势的实时感知，城市事件的智能感知，城市案件的智能分发、自动闭环处理，进一步提升了城市治理体系和治理能力现代水平。

三是进一步完善数据共享平台功能，完成全市33个委办局，3个企业部门政务信息资源目录的梳理、编制工作，累计汇聚数据312类、6.9亿余条，为养老金发放筛查、疫苗接种、居家养老、疫情防控、政务服务、生活缴费等工作提供数据支撑。

四是制定智慧小区建设标准，打造智慧小区试点，为居民提供安全、快捷、便利的社会服务。

五是完善智能网站功能，做好重点工作专栏建设，强化内容保障，进一步提升政务网站服务能力。

六是扎实推进市域社会治理试点建设，建成市域社会治理基础应用软件平台，对房屋、网格、党建、社会服务、治安管理等城市要素事件进行可视化展示和时空应用，精准分析城市运行和社会治理态势，实现对公共诉求、物联传感、智能视频分析、共管共治、互联网舆情监控等城市事件的统一分析、处置，城市管理更加精细化。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市大数据中心2022年度收入、支出决算总计4,828.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,181.02万元，增长32.38%，变动原因：主要是城市大脑和市域社会智能化治理基础应用软件平台项目，由年中立项，追加相关经费；本年财政追加了在职、离退休和新入职人员经费等基本经费；与上年决算相比，收、支总计各增加1,538.19万元，增长46.75%。其中：

- 收入决算总计4,828.22万元。包括：

1.本年收入决算合计4,828.22万元。与上年决算相比，增加1,538.19万元，增长46.75%，变动原因：一是事业单位改革，本部门基本支出功能科目调整；二是城市大脑初步设计编制服务为年中追加项目；三是因年底决算调整支出功能科目，故其他技术研究与开发支出增加；四是医疗保险基数调整，基数动态变更，故事业单位医疗支出增加；五是住房公积金基数调整，基数动态变更，故住房公积金支出增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

- 支出决算总计4,828.22万元。包括：

1.本年支出决算合计4,828.22万元。与上年决算相比，增加1,538.19万元，增长46.75%，变动原因：一是事业单位改革，本部门基本支出功能科目调整；二是城市大脑初步设计编制服务为年中追加项目；三是因年底决算调整支出功能科目，故其他技术研究与开发支出增加；四是医疗保险基数调整，基数动态变更，故事业单位医疗支出增加；五是住房公积金基数调整，基数动态变更，故住房公积金支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市大数据中心2022年度本年收入决算合计4,828.22万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,828.22万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

- 支出决算情况说明

乌海市大数据中心2022年度本年支出决算合计4,828.22万元，其中：

本年基本支出441.72万元，占9.15%；

本年项目支出4,386.5万元，占90.85%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

- 财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市大数据中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,828.22万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,181.02万元，增长32.38%，变动原因：一是城市大脑初步设计编制服务为年中追加项目，没有列入年初预算；二是本年度职工工资调整，故事业运行费用增加；三是城市大脑和市域社会智能化治理基础应用软件平台项目，由年中立项，追加相关经费；四是年底决算调整支出功能科目；五是本年新增退休人员1人,决算支出部分为退休人员职业年金做实；六是财政调减公务员医疗补助经费指标等；与上年决算相比，收、支总计各增加1,538.19万元，增长46.75%，变动原因：一是事业单位改革，本部门基本支出功能科目调整；二是城市大脑初步设计编制服务为年中追加项目；三是因年底决算调整支出功能科目，故其他技术研究与开发支出增加；四是医疗保险基数调整，基数动态变更，故事业单位医疗支出增加；五是住房公积金基数调整，基数动态变更，故住房公积金支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市大数据中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,828.22万元。与年初预算3,647.2万元相比，完成年初预算的132.38%。其中：

- 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,562.26万元，与年初预算相比减少1,956.97万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算3223万元，支出决算19.7万元，完成年初预算的0.61%。决算数与年初预算的差异原因：年初将项目支出调整至其他科目支出。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算291.22万元，支出决算337.55万元，完成年初预算的115.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职工工资调整，故事业运行支出增加。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.01万元，支出决算5.01万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算数1200万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：城市大脑和市域社会智能化治理基础应用软件平台项目由年中立项，追加相关经费。

- 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为43.37万元，与年初预算相比减少11.74万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初支付退休人员退休费时系统科目调整功能未开放，功能科目不可调整。故行政部门离退休支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的666.67 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职职工工资调整，补发退休前调整工资。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.62万元，支出决算37.25万元，完成年初预算的101.72%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，故机关事业部门基本养老保险缴费支出增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.31万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的25.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员1人,决算支出部分为退休人员职业年金做实。

- 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为19.31万元，与年初预算相比减少23.48万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.79万元，支出决算19.31万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，基数动态变更，故事业单位医疗支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减指标。

- 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为36.48万元，与年初预算相比增加6.41万元。其中：

- 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.07   万元，支出决算36.48万元，完成年初预算的121.31%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，基数动态变更，故住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市大数据中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算441.72万元，其中：

（一）人员经费421.61万元。主要包括：基本工资124.89万元、津贴补贴55.2万元、奖金44.83万元、伙食补助费0.1万元、绩效工资95.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.25万元、职业年金缴费4.76万元、职工基本医疗保险缴费19.31万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金36.48万元、退休费1.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

（二）公用经费20.12万元。主要包括：办公费5万元、手续费0.14万元、差旅费0.7万元、培训费1.22万元、专用材料费0.05万元、劳务费0.15万元、工会经费5.01万元、福利费6.25万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.16万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市大数据中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4,386.5万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。无工资福利经济分类支出事项。

（二）商品和服务支出3,171.96万元。主要包括：办公费245.29万元、印刷费1.06万元、咨询费0.3万元、差旅费1.39万元、维修（护）费0.45万元、租赁费1655.68万元、公务接待费0.22万元、劳务费20.3万元、委托业务费1244.26万元、其他商品和服务支出3.01万元。

（三）资本性支出（基本建设）1200万元。主要包括：专用设备购置1200万元。

（四）资本性支出14.53万元。主要包括：办公设备购置14.53万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市大数据中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算12.77万元，支出决算1.66万元，完成预算的13.00%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.77万元，支出决算1.44万元，完成预算的21.27%；公务接待费预算6.00万元，支出决算0.22万元，完成预算的3.67%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我部门厉行勤俭节约，公务接待数量和公务用车的次数较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市大数据中心2022年度财政拨款“三公”经费支出1.66万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占86.75%；公务接待费支出0.22万元，占13.25%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：

- 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：本年度无公务用车购置支出。

- 公务用车运行维护费支出1.44万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的日常办公公务用车的燃料费、车辆维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.94万元，增长188.06%，变动原因：本年度公务用车维修费燃油费略有增长。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：国内公务接待支出0.22万元，接待3批次，20人次，开支内容：主要用于外地信息化工作考察调研等接待。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.1万元，增长83.33%，变动原因：本年度公务接待批次及人数较上年增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市大数据中心2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市大数据中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市大数据中心2022年度预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额4,386.5万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额4,386.5万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市大数据中心2022年度机构运行经费支出决算20.12万元。比上年决算相比，减少19.58万元，减少49.32%，变动原因：本年度部分机构运行经费在项目支出中列支。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市大数据中心2022年度政府采购支出总额14.14万元，其中：政府采购货物支出13.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.06万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额14.14万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市大数据中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

- 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市大数据中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金4,386.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“云计算中心服务租费项目”、“网络线路租费项目”、“市域社会治理基础应用软件平台项目”等8个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4386.5万元，政府性基金支出0万元。以上项目均未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市大数据中心2022年度在决算中反映8个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.城市大脑综合管理应用平台项目初步设计编制服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19.7万元，执行数为19.7万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：已按期完成了城市大脑综合管理应用平台项目初步设计方案及投资概算方案。通过乌海市城市大脑综合管理应用平台初步设计方案的编制，将“城市大脑”建设成为涵盖经济、政治、文化、社会、生态等各领域具有乌海市本土特色和亮点的综合管理应用平台。有效提升城市治理能力和治理体系现代化水平、实现政府高效治理、助力产业发展、改善人民生活水平的目标。发现的主要问题及原因：乌海市城市大脑综合管理应用平台覆盖内容广泛，调研内容繁杂，梳理不够清晰，导致项目方案编制使用时间太长，一定程度上影响后期施工建设。下一步改进措施：优化平台项目初步设计内容，提前罗列需求调研单位，改进初步设计方案编制流程，提高整体完成效率。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 城市大脑综合管理应用平台项目初步设计编制服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 经济建设科部门 |  |  |  | 实施单位 |  | 经济建设科本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 19.70 | 19.70 |  | 19.70 |  | 10 | 100.00 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 19.70 | 19.70 |  | 19.70 |  | —— | 100.00 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 2022年完成城市大脑综合管理应用平台项目初步设计方案及投资概算方案 |  |  |  |  | 已按期完成了城市大脑综合管理应用平台项目初步设计方案及投资概算方案 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 初步设计方案 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 投资概算方案 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 方案完整性 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 系统设计安全性 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案完成时限 | 反向 | 小于等于 | 25 | 20 | 日 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 评审后方案优化时限 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5 | 日 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 前期投资 | 正向 | 等于 | 19.7 | 19.7 | 万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 成本质量指标 | 反向 | 小于 | 41.55 | 30 | 万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 无 | 定性 |  | 无 | 无 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 社会效益 | 提高效率 | 定性 |  | 大幅提高工作效率 | 大幅提高工作效率 |  | 14 | 14 |  |
|  |  | 生态效益 | 无 | 定性 |  | 无 | 无 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 可持续影响 | 指导项目建设 | 定性 |  | 统筹建设后为各单位部门建设节约项目建设经费 | 统筹建设后为各单位部门建设节约项目建设经费 |  | 14 | 14 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 93 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 市域社会治理基础应用软件平台(网格化管理平台升级拓展)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：建立乌海市市域社会治理平台基于乌海市数据资源库，采用“1+1+9”即一个社会全域感知网+一个市域社会治理操作系统+9个市域社会治理应用系统。建设内容包括市域社会全域感知网、市域社会治理操作系统、9类应用系统的和基础支撑环境。（一）社会全域感知网，1、智能推送系统；2、高效处置一件事应用及监督问效系统；3、快速填报系统。（二）市域社会治理操作系统，1、信息资源规划和数据库建设；2、三区分平台；3、街道分平台。（三）应用体系建设，1、市域网格化实战应用；2、政治安全和社会稳定防控应用；3	社会矛盾风险防控应用；4、社会治安风险防控应用；5、公共安全防控应用；6、民情民意监督分析应用；7、公共服务应用；8、智能决策及综治督导应用；9、平安城市建设应用；（四）基础软硬件。初步建成应用软件平台投入使用，转向功能需求添加并长期维护状态。发现的主要问题及原因：该项目由我中心招标采购，项目建设及项目工作人员由市域社会治理中心管理推进。我中心获取项目建设进展情况不及时，不了解项目推进困难，无法有效给出实施意见及建议。下一步改进措施：将加强与市域社会治理中心的沟通，及时了解项目建设情况，对项目中存在问题及困难提供解决方案及帮助。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 市域社会治理基础应用软件平台(网格化管理平台升级拓展)项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 经济建设科部门 |  |  |  | 实施单位 |  | 经济建设科本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | 10 | 100.00 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | —— | 100.00 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 将初步建成应用软件平台投入使用，转向功能需求添加并长期维护状态。 |  |  |  |  | 将初步建成应用软件平台投入使用，转向功能需求添加并长期维护状态。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 社会全域感知网 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 市域社会治理操作系统 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 应用体系建设 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 移动终端定位产品 | 正向 | 等于 | 300 | 300 | 个 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统稳定性 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 系统无故障率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统响应速度 | 反向 | 小于等于 | 20 | 20 | 秒 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 系统操作速度 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5 | 秒 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目投资 | 反向 | 小于等于 | 190 | 190 | 万 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 详细设计投资 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10 | 万 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 无 | 定性 |  | 无 | 无 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 社会效益 | 提高社会治安 | 定性 |  | 实现社会治理信息化处理，提升我市社会治理能力 | 实现社会治理信息化处理，提升我市社会治理能力 |  | 14 | 14 |  |
|  |  | 生态效益 | 无 | 定性 |  | 无 | 无 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 可持续影响 | 节约化建设 | 定性 |  | 可覆盖全市范围，避免重复投资建设 | 可覆盖全市范围，避免重复投资建设 |  | 14 | 14 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

3.“城市大脑”大数据综合管理应用平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设数据中台、智慧中台、数字孪生城市等城市数字基础设施，整合汇集政府、企业和社会数据，实现城市运行的生命体征感知、公共资源配置、宏观决策指挥、事件预测预警等功能。提升整个城市管理的智能化水平，为乌海市信息化建设奠定坚实的技术基础。已完成城市大脑综合管理应用平台项目建设，目前处于试运行阶段，试用期结束将转入长期维护阶段。发现的主要问题及原因：该平台项目属于新型信息化领域，不熟悉此类项目整体建设结构及框架，各部门之间缺乏交流，工作推进存在一定阻力。下一步改进措施：加强对该类项目的理论学习，积极与实际工作相结合，高效推动项目建设。加大对此类项目的推广宣传，让各部门了解平台的实际作用，加强与各部门的交流，让平台在实际业务中产生效果。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | “城市大脑”大数据综合管理应用平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 经济建设科部门 |  |  |  | 实施单位 |  | 经济建设科本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  | 10 | 100.00 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  | —— | 100.00 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 将已建成城市大脑综合管理应用平台投入使用并进行长期维护。 |  |  |  |  | 已完成城市大脑综合管理应用平台项目建设，目前处于试运行阶段，试用期结束将转入长期维护阶段。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数据中台 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 城市业务中台 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 城市可视化管理平台 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 全景仿真平台二次开平台 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 城市应用软件 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统稳定性 | 正向 | 大于等于 | 70 | 80 | % | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 系统完整性 | 正向 | 大于等于 | 80 | 90 | % | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统响应速度 | 反向 | 小于等于 | 20 | 18 | 秒 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目建设时限 | 反向 | 小于等于 | 8 | 7 | 月 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 数据存储服务 | 正向 | 等于 | 200 | 200 | 万 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 数据对接成本 | 正向 | 等于 | 50 | 50 | 万 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 软件设计投资 | 正向 | 等于 | 750 | 750 | 万 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 无 | 定性 |  | 无 | 无 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 社会效益 | 提高效率 | 定性 |  | 大幅提高工作效率 | 大幅提高工作效率 |  | 14 | 14 |  |
|  |  | 生态效益 | 无 | 定性 |  | 无 | 无 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 可持续影响 | 节约化建设 | 定性 |  | 统筹建设后为各单位部门建设节约项目建设经费 | 统筹建设后为各单位部门建设节约项目建设经费 |  | 14 | 14 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

4.信息化项目专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为4万元，执行数为  4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步推动乌海市信息化集中管理，全市网络、硬件、地图等信息化资源实现统一整合，大幅提升信息化建设效能，降低财政资金投入；二是推进政务信息资源共享工作，达到数据全面汇集大数据中心的目的；三是让信息化建设资金物超所值，项目更符合实际需求，为智慧城市建设提供更好支撑。发现的主要问题及原因：该项目整体项目管理方法及管理情况还需完善，需专家评审的相关项目数量及评审情况未做到合理的前期预判。下一步改进措施：在以后工作中对下一年度项目情况进行更加详细、准确、充分的分析。参考总结其他优秀管理方法，结合自身实际请情况进行合理的借鉴，改进完善现有的管理方法。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 信息化项目专家评审费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌海市大数据中心（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌海市大数据中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  | 10 | 100.00 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  | —— | 100.00 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 通过邀请专家对信息化建设各项目的评审指导，一是进一步推动乌海市信息化集中管理，全市网络、硬件、地图等信息化资源实现统一整合大幅提升信息化建设效能降低财政资金投入；二是推进政务信息资源共享工作达到数据全面汇集大数据中心的目的；三是让信息化建设资金物超所值，项目更符合实际需求为智慧城市建设提供更好支撑。 |  |  |  |  | 本年度通过邀请专家对信息化建设各项目的评审指导，一是进一步推动乌海市信息化集中管理，全市网络、硬件、地图等信息化资源实现统一整合，大幅提升信息化建设效能，降低财政资金投入；二是推进政务信息资源共享工作，达到数据全面汇集大数据中心的目的；三是让信息化建设资金物超所值，项目更符合实际需求，为智慧城市建设提供更好支撑。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 2 | 个 | 8 | 6 |  |
|  |  |  | 聘请专家人数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 6 | 人 | 8 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 专家意见准确率 | 正向 | 大于等于 | 97% | 97 | 百分比 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 聘请专家级别 | 正向 | 大于等于 | 高级工程师数量》=3 | 4 | 人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目评审时间 | 正向 | 等于 | 2022年1月-12月 | 1 | 年 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 前期工作完成时间 | 反向 | 小于等于 | 项目计划开工时间 | 7 | 日 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目验收时间 | 正向 | 等于 | 按时完成验收 | 72 | 小时 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 高级工程师 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 1人/个项目 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 工程师 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 2人/个项目 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 无 | 正向 | 等于 | 无 | 0 | 无 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 信息化软件项目建设合理易用性高；硬件项目稳定安全性高 | 正向 | 等于 | 长期保持 | 0 | 无 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 能保障项目设计合理建设科学，5年不落后时代发展要求 | 正向 | 等于 | 长期保持 | 0 | 无 | 9 | 9 |  |
|  |  | 生态效益 | 无 | 正向 | 等于 | 无 | 0 | 无 | 1 | 1 |  |
|  |  | 可持续影响 | 确保信息资源共享工作的安全性和稳定性 | 正向 | 等于 | 长期 | 0 | 无 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95% | 95 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

5.云计算中心服务租费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.02分。全年预算数为1300万元，执行数为1244.26万元，完成预算的95.71%。项目绩效目标完成情况：有效解决信息化基础设施重复建设、资源分散等问题，降低行政成本，实现集约化管理和应用；充分发挥云中心的作用，各单位新建应用系统依托云中心部署；本年度保障了政务云警务云业务系统稳定运行，服务民生，维持社会稳定。系统稳定率达到了100%，系统安全稳定，服务内容效果明显。发现的主要问题及原因：

（一）项目管理问题。

对项目评估，测算的地位和作用认识不足；有的评估测算的权限不明确，方法不科学；有的评估、测算滞后；施工准备不充分，整体计划性不强。施工过程中技术力量不足，资源使用不当。

（二）资金管理使用问题。

没有一种长期预算资金管理意识。在资金的整个循环过程中缺乏科学性和统一协调性。资金管理制度不完善，资金风险管理不足。

下一步改进措施：

（一）项目立项问题的措施及办法：

加强云中心的建设、运营、维护、服务和网络安全保障，建立健全运行维护和管理制度、应急处置预案，认真监管应用系统的运行和使用，及时处置运行故障和应急事件，确保应用系统安全运行。建立健全值班值守、运维规程、备份恢复及应急处置演练等制度，保障政务云中心7×24小时不间断稳定运行，监控云资源使用，定期检查、评估、统计政务云中心应用情况。

（二）资金管理问题的措施及办法：

增强资金管理意识，加强资金科学性和同意协调性。改进和完善资金管理制度、资金管理模式考核体系，加强资金管控力度。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 云计算中心服务租费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌海市大数据中心（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌海市大数据中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1300.00 | 1300.00 |  | 1244.26 |  | 10 | 95.71 |  | 9.57 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 1300.00 | 1300.00 |  | 1244.26 |  | —— | 95.71 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 为推进乌海智慧城市建设，有效解决信息化基础设施重复建设、资源分散等问题，降低行政成本，实现集约化管理和应用，充分发挥云中心的作用，各单位新建应用系统均依托云中心部署。 |  |  |  |  | 有效解决信息化基础设施重复建设、资源分散等问题，降低行政成本，实现集约化管理和应用，充分发挥云中心的作用，各单位新建应用系统依托云中心部署。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障云计算中心业务系统数稳定运行 | 正向 | 大于 | 144 | 144 | 个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 部署云计算中心云服务器 | 正向 | 大于 | 450 | 450 | 台 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 部署云计算中心操作系统 | 正向 | 大于 | 403 | 403 | 套 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 部署云计算中心硬盘合计部 | 正向 | 大于 | 287 | 287 | T | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 部署云计算中心备份容量 | 正向 | 大于 | 12 | 12 | T | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 部署云计算中心专享物理服务器 | 正向 | 大于 | 173 | 173 | 台 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 部署云计算中心托管服务器 | 正向 | 大于 | 110 | 90 | 台 | 3 | 2.45 | 本年度存在托管单位注销情况，相应托管设备数量减少。 |
|  |  | 质量指标 | 保障云计算中心业务系统稳定率 | 正向 | 大于等于 | 98% | 100 | 百分比 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 保障云计算中心云服务器稳定率 | 正向 | 大于等于 | 98% | 100 | 百分比 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 保障云计算中心操作系统稳定率 | 正向 | 大于等于 | 98% | 100 | 百分比 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 保障云计算中心硬盘稳定率 | 正向 | 大于等于 | 98% | 100 | 百分比 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 保障云计算中心备份稳定率 | 正向 | 大于等于 | 98% | 100 | 百分比 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 保障云计算中心专享物理服务器稳定率 | 正向 | 大于等于 | 98% | 100 | 百分比 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 保障云计算中心托管服务器稳定率 | 正向 | 大于等于 | 98% | 100 | 百分比 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 发生故障响应时间 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10 | 分钟 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 发生一般故障恢复时间 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 小时 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 发生重大故障恢复时间 | 反向 | 小于等于 | 24 | 24 | 小时 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 1核2G | 反向 | 小于等于 | 1340 | 903 | 元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 2核4G | 反向 | 小于等于 | 4120 | 1807 | 元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 2核8G | 反向 | 小于等于 | 4920 | 3012 | 元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 4核8G | 反向 | 小于等于 | 4985 | 3614 | 元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 4核16G | 反向 | 小于等于 | 9835 | 6023 | 元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 8核16G | 反向 | 小于等于 | 16925 | 7228 | 元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 8核64G | 反向 | 小于等于 | 33330 | 21683 | 元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 16核32G | 反向 | 小于等于 | 24280 | 14455 | 元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 16核64G | 反向 | 小于等于 | 36223 | 0 | 元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 32核64G | 反向 | 小于等于 | 47750 | 28910 | 元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 4G内存 | 反向 | 小于等于 | 1860 | 1680 | 元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 云硬盘（InDisk） | 反向 | 小于等于 | 4 | 3.63 | 元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | Windows Server 2012 | 反向 | 小于等于 | 800 | 500 | 元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | CentOS | 反向 | 小于等于 | 500 | 100 | 元 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 无 | 正向 | 等于 | 无 | 0 | 无 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 保障政务云警务云业务系统稳定运行服务民生维持社会稳定 | 正向 | 大于等于 | 98% | 100 | 百分比 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 无 | 正向 | 等于 | 无 | 0 | 无 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目可持续影响期限 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府各部门、群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95% | 100 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.02 |  |

6.网络线路租费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1899万元，执行数为1899万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按目标完成信息资源整合，优化数据线路资源，优化营商环境；保障了全市电子政务外网、公安视频监控、其他部门租用线路稳定运行，稳定运行率达到98%，有效服务了民生，有效记录了不法活动，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：项目资源浪费，主要是由于没有形成一套规范成熟的项目资源配置模式。从而会出现资源不足现象的发生；对项目评估，测算的地位和作用认识不足；有的评估测算的权限不明确，方法不科学；有的评估、测算滞后。下一步改进措施：形成一套规范成熟的项目资源配置模式，施工过程中风险提前评估，施工前准备充分。原有服务继续租用，按计划实施。保障全市电子政务外网、公安视频监控、其他部门租用线路稳定运行，有效服务民生，优化营商环境，有效记录不法活动，维护社会治安。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 网络线路租费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌海市大数据中心（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌海市大数据中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1899.00 | 1899.00 |  | 1899.00 |  | 10 | 100.00 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 1899.00 | 1899.00 |  | 1899.00 |  | —— | 100.00 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 为推进乌海智慧城市建设，高度整合信息资源，充分优化数据线路资源，本着集约资源、突出应用、共建共享的原则。优化营商环境，有效服务民生，“放管服”改革，维护社会稳定。 |  |  |  |  | 按目标完成信息资源整合，优化数据线路资源，优化营商环境，有效服务民生，“放管服”改革，维护社会稳定。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 网络线路服务政府单位数量 | 正向 | 大于等于 | 64 | 64 | 家 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 网络线路运行数量 | 正向 | 大于等于 | 3016 | 3016 | 条 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障网络线路稳定运行 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | 百分比 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 网络线路达标率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 百分比 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 网络线路带宽 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | M | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 网络线路延迟 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5 | ms | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 发生故障响应时间 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10 | 分钟 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 发生一般故障恢复时间 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 小时 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 发生重大故障恢复时间 | 反向 | 小于等于 | 24 | 24 | 小时 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 百兆带宽每条费用 | 反向 | 小于等于 | 6000 | 6000 | 元/年 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 千兆带宽每条费用 | 反向 | 小于等于 | 60000 | 60000 | 元/年 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 裸光纤每条费用 | 反向 | 小于等于 | 90000 | 90000 | 元/年 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 无 | 定性 |  | 无 | 无 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 保障全市电子政务外网、公安视频监控、其他部门租用线路稳定运行，有效服务民生，优化营商环境，有效记录不法活动，维护社会治安。 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | 百分比 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 | 无 | 定性 |  | 无 | 无 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目可持续影响期限 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府各部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

7.信息化业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.41分。全年预算数为8万元，执行数为7.53万元，完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：本年度进一步加强和完善了政府网站及政务新媒体日常管理和常态化监管工作。国务院办公厅对全国政府网站政务新媒体运行情况进行、对有关监管工作的考核，自治区对运行情况的抽查、对有关监管工作的考核，考核结果达标等，提高了我市自查监管能力。发现的主要问题及原因：

（一）项目管理存在问题。

该项目目标主要为达到相关国家考核标准的要求，防止因考核工作导致的通报情况发生，相关监测工作专业性较强，需专业人士及公司完成，因此项目管理工作中更偏向数据信息公开、监测数据分析、资金管理、问题后续处理工作等内容。

（二）资金管理使用问题。

该项目2022年度资金使用率未达到100%，具体原因为成本指标结合本年度实际情况进行计算支付相关费用，故资金使用率未达到完全使用状态。下一步改进措施：

（一）项目管理问题的措施：

加强前期信息公开等工作内容的自查工作，减少后续相关问题情况产生，提高信息公开准确率、链接使用有效率等；加强与公司及专业人士的沟通，及时更新相关业务内容，保证监测内容与国家考核工作要求及时同步，保证考核工作内容达到标准及要求。加强具体监测内容的审核工作；更加快速的处理检测过程中发现的问题。

（二）资金管理使用问题的措施：

加强对于突然发生的支出情况变化，资金资源分配调整的及时性。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 信息化业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌海市大数据中心（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌海市大数据中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 8.00 | 8.00 |  | 7.53 |  | 10 | 94.13 |  | 9.41 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 8.00 | 8.00 |  | 7.53 |  | —— | 94.13 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 进一步加强和完善政府网站及政务新媒体日常管理和常态化监管工作.国务院办公厅每半年对全国政府网站政务新媒体运行情况进行抽查每年度对有关监管工作进行考核,自治区每季度对运行情况抽查每年度对有关监管工作进行考核,结果将予以公开通报.避免国家、自治区对我市评估考核过程中,因此问题通报,提高我市自查监管能力. |  |  |  |  | 本年度进一步加强和完善了政府网站及政务新媒体日常管理和常态化监管工作。国务院办公厅对全国政府网站政务新媒体运行情况进行、对有关监管工作的考核，自治区对运行情况的抽查、对有关监管工作的考核，考核结果达标等，提高了我市自查监管能力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 政府网站 | 正向 | 大于等于 | 32 | 32 | 个 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 政务新媒体 | 正向 | 大于等于 | 185 | 185 | 个 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 链接可用性无效链接检测 | 正向 | 大于等于 | 377 | 377 | 年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 严重错误及错别字检测指标 | 正向 | 大于等于 | 377 | 377 | 年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 基本栏目信息更新情况检测 | 正向 | 大于等于 | 24 | 24 | 年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 发布信息类栏目检测 | 正向 | 大于等于 | 24 | 24 | 年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 服务实用情况检测 | 正向 | 大于等于 | 24 | 24 | 年 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 互动交流类栏目检测 | 正向 | 大于等于 | 24 | 24 | 年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 功能设计类栏目检测 | 正向 | 大于等于 | 24 | 24 | 年 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 安全、泄密事故等严重问题 | 正向 | 大于等于 | 740 | 740 | 条/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 更新情况监测 | 正向 | 大于等于 | 67525 | 67525 | 条/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 互动回应查 | 正向 | 大于等于 | 740 | 740 | 条/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 政务新媒体错敏词监测 | 正向 | 大于等于 | 740 | 740 | 条/年 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 监测正确率 | 正向 | 大于等于 | 98% | 98 | 百分比 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 监测及时率 | 正向 | 大于等于 | 98% | 98 | 百分比 | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时间 | 正向 | 等于 | 2022年1月-12月 | 1 | 年 | 1 | 1 |  |
|  |  | 成本指标 | 政府网站 | 反向 | 小于等于 | 3 | 1 | 万元/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 政务新媒体 | 反向 | 小于等于 | 5 | 2 | 万元/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 链接可用性无效链接检测 | 反向 | 小于等于 | 1 | 0.5 | 万元/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 严重错误及错别字检测指标 | 反向 | 小于等于 | 1 | 0.5 | 万元/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 基本栏目信息更新情况检测 | 反向 | 小于等于 | 0.2 | 0.2 | 万元/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 发布信息类栏目检测 | 反向 | 小于等于 | 0.2 | 0.2 | 万元/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 服务实用情况检测 | 反向 | 小于等于 | 0.2 | 0.2 | 万元/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 互动交流类栏目检测 | 反向 | 小于等于 | 0.2 | 0.2 | 万元/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 功能设计类栏目检测 | 反向 | 小于等于 | 0.2 | 0.2 | 万元/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 安全、泄密事故等严重问题 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 0.5 | 万元/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 更新情况监测 | 反向 | 小于等于 | 3.7 | 1.73 | 万元/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 互动回应查 | 反向 | 小于等于 | 0.3 | 0.3 | 万元/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 政务新媒体错敏词监测 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 0.5 | 万元/年 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 无 | 正向 | 等于 | 无 | 0 | 无 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 保障网站信息发布正确 | 正向 | 等于 | 保障 | 0 | 无 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 保障政务新媒体信息发布正确 | 正向 | 等于 | 保障 | 0 | 无 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 提高自查监管能力 | 正向 | 等于 | 保障 | 0 | 无 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效益 | 无 | 正向 | 等于 | 无 | 0 | 无 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 保障政府网站正常运行 | 正向 | 大于等于 | 32 | 32 | 个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 保障政府网站及政务新媒体信息发布权威性 | 正向 | 大于等于 | 217 | 217 | 个 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 96% | 96 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.41 |  |

8.数据中心管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对已建成的数据中心进行系统维护，根据各部门提出的要求定制开发一些功能模块。同时进一步汇集、交换、共享各行业各部门的数据，为建设新型智慧城市提供稳定的数据基础服务；完成中心机房基础设施日常的维护工作，空调日常巡检和维护保养、机房电源、电池及UPS的日常维护及保养，网络设备日常巡检和故障处理等。数据中心信息系统安全加固与检测工作等。发现的主要问题及原因：对项目评估，测算的地位和作用认识不足；有的评估测算的权限不明确，方法不科学；有的评估、测算滞后。下一步改进措施：加强空调日常巡检和维护保养、机房电源、电池及UPS的日常维护及保养，网络设备日常巡检和故障处理等。数据中心信息系统安全加固与检测工作等。通过对设备进行正常维护、更换、管理，部门日常支出等，保障数据中心系统正常运行，保障部门正常运转。及时发现系统维护问题等按需调整资源，尽可能减少资源资源不足和浪费现象的发生。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 数据中心管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌海市大数据中心（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌海市大数据中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 12.00 | 12.00 |  | 12.00 |  | 10 | 100.00 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 12.00 | 12.00 |  | 12.00 |  | —— | 100.00 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 做好数据中心机房基础设施日常的维护工作，包括空调日常巡检和维护保养、机房电源、电池及UPS的日常维护及保养，网络设备日常巡检和故障处理等。数据中心信息系统安全加固与检测工作等。 |  |  |  |  | 完成中心机房基础设施日常的维护工作，空调日常巡检和维护保养、机房电源、电池及UPS的日常维护及保养，网络设备日常巡检和故障处理等。数据中心信息系统安全加固与检测工作等。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维护空调数量维护空调数量 | 正向 | 等于 | 5 | 5 | 台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维护UPS数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维护机房电池数量 | 正向 | 大于等于 | 48 | 48 | 台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维护服务器数量 | 正向 | 大于等于 | 150 | 150 | 台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维护信息系统数量 | 正向 | 大于等于 | 50 | 50 | 套 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障空调稳定量 | 正向 | 等于 | 5 | 5 | 台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障UPS稳定量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障机房电池稳定率 | 正向 | 大于等于 | 98% | 98 | 百分比 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障服务器稳定率 | 正向 | 大于等于 | 98% | 98 | 百分比 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障信息系统稳定率 | 正向 | 大于等于 | 98% | 98 | 百分比 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 发生故障信息响应时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 小时 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 发生故障提出解决方案 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 小时 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 发生故障修复时间 | 反向 | 小于等于 | 24 | 24 | 小时 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 维护机房空调UPS电磁服务器设备正常运行 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5 | 万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 50套信息系统安全加固与监测 | 反向 | 小于等于 | 7 | 7 | 万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 无 | 正向 | 等于 | 无 | 0 | 无 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 保障机房空调UPS服务器和信息系统正常运行服务民生 | 正向 | 大于等于 | 95% | 95 | 百分比 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 无 | 正向 | 等于 | 无 | 0 | 无 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目可持续影响期限 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 95% | 100 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

（三）部门项目绩效评价结果。

以网络线路租费项目为例，该项目绩效评价综合得分为    100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁博           联系电话：0473-8992629

第五部分 2022年度决算表

详见附件。