乌海市工业和信息化局

关于进一步推进2019年乌海市工业

园区专项发展资金补贴项目建设进度

和保障资金到位的通知

各区政府、市经济开发区管委会：

2020年2月25日-2月27日期间，自治区工业和信息化厅委托第三方机构对我市2019年自治区工业园区发展专项资金补贴项目开展中期评估工作。按照第三方机构反馈，我市12个项目中，建设滞后的项目有6个，其中海勃湾工业园2个，海南工业园1个、乌达工业园1个，低碳产业园2个。专项资金未全部到位的项目有10个，其中海勃湾工业园5个，乌达工业园3个，海南工业园1个，低碳产业园1个。按照《内蒙古自治区工业和信息化厅关于开展2019年度自治区工业园区发展专项资金中期评估的通知》（内工信园区字〔2021〕5号）文件的要求：“对无特殊原因未按时高质量完成计划目标的项目资金，将按照专项资金使用管理及绩效评估有关要求进行处理”，请各区政府、市经济开发区管委会积极推进项目建设。同时按照《乌海市财政局关于下达2019年工业园区发展专项资金的通知》（乌财资〔2019〕565号）文件精神，三区工业园区专项资金已于2019年12月26日到达各区财政，敬请各区政府尽快将补助资金拨付到位。

2021年3月3日